## Slide 1
AUTISFERA · ROADMAP EXECUTIVO
MVP: objetivo central
atingido
Os pilares principais estão implementados, a solução está em produção e os testes com usuários finais já começaram. A evolução pós-MVP já está em curso.
6
pilares centrais
implementados
PROD
produto ativo
web + API
REAL
usuários finais
testes iniciados
F2
evolução
já avançando
MVP CENTRAL ENTREGUE
CONSOLIDAÇÃO EM PARALELO
Status executivo · 27 de agosto de 2026
Notes: [Sources]
Documento-base: pasted-text.txt, seções 8, 9 e 13.
Repositório: README.md, apps/api, apps/mobile e packages/contracts no commit 645b417.
Produção: https://github.com/value-first-consulting/Autisfera/actions/runs/32921560759
Testes com usuários finais: confirmação do Product Owner nesta conversa; sessões ainda não estão documentadas no repositório.
[/Sources]

## Slide 2
AUTISFERA / ROADMAP EXECUTIVO
02
O escopo do documento já se materializou
A base prevista está entregue; três complementações funcionais e o nightly seguem em fechamento.
ESCOPO DO DOCUMENTO
ESTADO
EVIDÊNCIA ENTREGUE
FECHAMENTO
Onboarding + Manual
ENTREGUE
Fluxo progressivo, perfis, responsáveis e Manual
—
Rede de Cuidado
ENTREGUE
Convites, papéis, remoção e auditoria
—
Diretório profissional
ENTREGUE
Busca, filtros, verificação e contato externo
—
Painel profissional
CORE ENTREGUE
Perfil, credenciais, vínculo e recomendação
Status familiar da recomendação
Biblioteca de conteúdo
ENTREGUE
Categorias, detalhe, links e favoritos
—
Admin operacional
CORE ENTREGUE
Aprovação, suspensão, conteúdo, usuários e logs
Edição/remoção direta de perfis
Adulto nível 1
CORE ENTREGUE
Conta 18+, consentimento e painel próprio
Editor do perfil sensorial
Fundação técnica
ENTREGUE
Auth/RBAC, consentimento, auditoria, CI/CD e produção
Estabilização do nightly
VEREDITO · Objetivo central atingido; fechamento funcional e qualidade ampla permanecem transparentes.
Notes: [Sources]
Documento-base: pasted-text.txt, linhas 134–279 (escopo MVP), 301–374 (roadmap) e 430–478 (fundação/LGPD/acessibilidade).
Implementação: README.md; apps/mobile/lib/core/auth/router.dart; apps/mobile/lib/features; apps/api/src/modules; packages/contracts/src.
Subitens em fechamento: fluxo familiar de status da recomendação e editor simplificado do perfil sensorial do adulto.
Nightly: https://github.com/value-first-consulting/Autisfera/actions/runs/32924715764
[/Sources]

## Slide 3
AUTISFERA / ROADMAP EXECUTIVO
03
Entregamos uma camada de evolução além do MVP
Capacidades já em produção que formam a base concreta da evolução pós-MVP.
01
Coordenação em tempo real
Diário compartilhado + anexos
Alertas bidirecionais
Estado diário sincronizado
Mensagens da Rede de Cuidado
02
Experiência profissional
Dashboard ampliado
Famílias conectadas e notificações
Conteúdo e métricas de alcance
Relatórios e visão do estado infantil
03
Confiança e governança
Verificação de identidade
Permissões por seção
Links de compartilhamento
Auditoria e gestão operacional
04
Operação e escala
Métricas de produto e beta
Guia público do beta
Regressão ampliada e CI
Varredura assíncrona de anexos
EM ANDAMENTO — FORA DO BASELINE DE PRODUÇÃO
PR #85: evolução do estado/histórico · PR #86: arquitetura de onboarding profissional
27 AGO 2026 · STATUS VALIDADO
CONFIDENCIAL · USO EXECUTIVO
Notes: [Sources]
Além do escopo: documento-base pasted-text.txt, linhas 281–305 (itens explicitamente fora do MVP).
Produção/main: PRs #29, #34, #35, #43, #50, #51, #52, #53, #57, #59, #60, #61, #68, #73, #74, #75, #76, #80 e #81.
PR #85: https://github.com/value-first-consulting/Autisfera/pull/85 — mergeável, não incorporada a main.
PR #86: https://github.com/value-first-consulting/Autisfera/pull/86 — documentação/modelagem, sem implementação de runtime.
[/Sources]

## Slide 4
AUTISFERA / ROADMAP EXECUTIVO
04
A Fase 2 transforma extras em aprendizado e escala
Horizontes sugeridos para governar a evolução sem perder o fechamento do MVP.
CLAREZA DE NOMENCLATURA
A “Fase 2 — Fundação Técnica” do documento já foi entregue. Aqui, Fase 2 significa evolução pós-MVP.
FRENTE
AGORA
0–30 DIAS
30–90 DIAS
90–180 DIAS
GATE
Fechamento do MVP
CI, contratos e smoke de produção
EXECUÇÃO + VALIDAÇÃO
Nightly verde
Aprendizado do piloto
feedback, métricas e fricções
EXECUÇÃO + VALIDAÇÃO
Backlog priorizado
Produto — Fase 2
adulto, recomendações, admin; validar diário/chat
EXECUÇÃO + VALIDAÇÃO
Adoção validada
Operação e governança
SLA, conteúdo, privacidade e suporte
EXECUÇÃO + VALIDAÇÃO
Ritos formalizados
Escala e expansão
permissões, parceiros e novos canais
DECISÃO
Go / No-go
DECISÃO EXECUTIVA · Declarar o objetivo central do MVP atingido e governar o escopo adicional como Fase 2.
Notes: [Sources]
Roadmap original: pasted-text.txt, linhas 308–380. A fase técnica original está implementada.
Horizontes desta lâmina são recomendações executivas, não compromissos já aprovados.
Fechamento técnico atual: nightly #32924715764; produção #32921560759; PRs abertas #85 e #86.
Pendências de governança não autorizam afirmar conformidade integral: termos, privacidade/DPO/DPAs e pen test seguem registrados como itens a formalizar.
[/Sources]