MINUTA PARA REVISÃO JURÍDICA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESENVOLVIMENTO DE MVP — INSTITUTO VIVANCE

Plataforma digital de cuidado longitudinal para emagrecimento e saúde do envelhecimento, com experiência do paciente mobile-first e ambiente médico desktop-first.

| OBJETO | Projeto, desenvolvimento, validação e entrega do MVP descrito no Anexo I. |
| --- | --- |
| PREÇO GLOBAL | R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixo para o escopo contratado. |
| CRONOGRAMA | Definido e atualizado no plano do projeto; não há prazo contratual fixo de seis meses. |
| PARTES | Instituto Vivance e [CONTRATADA — PREENCHER DADOS COMPLETOS]. |

PONTO CENTRAL DESTA MINUTA Os R$ 30.000,00 remuneram a entrega integral do MVP definido neste instrumento. O parcelamento previsto é apenas uma condição de pagamento e não transforma o contrato em mensalidade nem limita a execução a seis meses.

Versão: 31 de agosto de 2026  •  Assinatura: [DATA]

# INSTRUMENTO PARTICULAR

Pelo presente instrumento, as partes abaixo identificadas:

CONTRATANTE [RAZÃO SOCIAL DO INSTITUTO VIVANCE], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por [NOME COMPLETO, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, CPF E RG], e-mail [E-MAIL].

CONTRATADA [RAZÃO SOCIAL OU NOME COMPLETO], inscrita no [CNPJ/CPF] sob nº [NÚMERO], com sede/endereço em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por [NOME E QUALIFICAÇÃO, SE APLICÁVEL], e-mail [E-MAIL].

CONTRATANTE e CONTRATADA, em conjunto, denominadas “Partes” e, isoladamente, “Parte”.

Considerandos

• A CONTRATANTE opera uma clínica dedicada a emagrecimento e saúde do envelhecimento e pretende organizar a jornada antes, durante e após a consulta.

• A CONTRATADA possui capacidade técnica para projetar e desenvolver produto digital, automações e recursos assistidos por inteligência artificial.

• As Partes desejam validar, com dados sintéticos e cenários demonstrativos, um MVP supervisionado por profissional médico antes de qualquer tratamento de dados reais de pacientes.

• A futura comercialização do produto para outras clínicas é uma fase autônoma e dependerá de instrumento contratual próprio.

As Partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento de MVP (“Contrato”), regido pelas cláusulas seguintes.

1. DEFINIÇÕES

1.1. “MVP” significa a versão mínima viável da plataforma Instituto Vivance, destinada à validação funcional e operacional do fluxo de cuidado descrito no Anexo I.

1.2. “Escopo” significa o conjunto de funcionalidades, entregáveis, exclusões e critérios de aceite constantes deste Contrato e do Anexo I.

1.3. “Entrega” significa uma versão, documento, código, configuração ou outro resultado disponibilizado pela CONTRATADA para validação.

1.4. “Aceite” significa a confirmação de que a Entrega atende objetivamente ao Escopo, observada a Cláusula 5.

1.5. “Dados Pessoais” e “Dados Pessoais Sensíveis” terão o significado atribuído pela Lei nº 13.709/2018; dados relativos à saúde são sensíveis.

2. OBJETO

2.1. A CONTRATADA prestará serviços de descoberta, desenho de produto, desenvolvimento, testes, documentação, apoio à validação e entrega do MVP, conforme o Anexo I.

2.2. O MVP contemplará, em caráter demonstrativo e evolutivo: (i) experiência mobile-first para pacientes; (ii) ambiente desktop-first para o médico; (iii) fluxos pré, durante e pós-consulta; (iv) relatórios e sínteses assistidos por IA; e (v) preparação arquitetural para futuras integrações.

2.3. O objeto é obrigação de meio qualificada e de entrega de software conforme critérios verificáveis; não inclui garantia de resultado clínico, financeiro, regulatório, comercial ou de captação de investimento.

3. ESCOPO, ENTREGÁVEIS E EXCLUSÕES

3.1. O detalhamento funcional, os entregáveis e os critérios de aceite estão no Anexo I, que integra este Contrato.

3.2. Funcionalidades, integrações, migrações, certificações ou serviços não expressamente descritos no Anexo I são considerados fora de escopo e somente serão executados mediante solicitação de mudança aprovada por escrito.

3.3. Integrações com Google Meet, Apple HealthKit, Health Connect, relógios, assinatura eletrônica, prescrição digital, meios de pagamento, prontuário ou bases científicas poderão ser simuladas ou preparadas tecnicamente, mas só serão consideradas integrações de produção se assim constar expressamente do Anexo I ou de aditivo.

4. EXECUÇÃO, GOVERNANÇA E CRONOGRAMA

4.1. O projeto será conduzido por ciclos de trabalho, com backlog priorizado, demonstrações periódicas e registro de decisões no canal definido no Anexo II.

4.2. O início ocorrerá após: (i) assinatura; (ii) pagamento da primeira parcela; e (iii) disponibilização dos insumos mínimos pela CONTRATANTE.

4.3. O cronograma inicial será pactuado no kickoff e poderá ser atualizado de comum acordo conforme complexidade validada, disponibilidade de aprovações, dependências externas e prioridades do MVP.

4.4. Este Contrato não estabelece prazo fixo de seis meses. O parcelamento previsto na Cláusula 6 é independente do tempo de execução e não altera o preço global do MVP.

4.5. Prazos serão prorrogados, sem caracterizar inadimplemento da CONTRATADA, pelo período correspondente a atrasos decorrentes de: (i) falta de informação, acesso ou aprovação da CONTRATANTE; (ii) indisponibilidade de terceiros; (iii) mudança de Escopo; (iv) caso fortuito ou força maior; ou (v) risco clínico, jurídico ou de segurança que exija reavaliação.

4.6. A CONTRATADA poderá utilizar colaboradores ou subcontratados sob sua responsabilidade, sujeitos a deveres de confidencialidade e proteção de dados equivalentes aos deste Contrato.

5. VALIDAÇÃO E ACEITE

5.1. Cada Entrega relevante será apresentada com indicação do critério de aceite aplicável. A CONTRATANTE terá 7 (sete) dias úteis para: (i) aprovar; ou (ii) indicar, de forma objetiva e reproduzível, não conformidades em relação ao Escopo.

5.2. Não conformidades de Escopo serão corrigidas pela CONTRATADA em prazo tecnicamente razoável, preferencialmente em até 10 (dez) dias úteis, ou em prazo diverso registrado entre as Partes, e a Entrega será reapresentada.

5.3. A ausência de manifestação no prazo da Cláusula 5.1 importará aceite tácito da Entrega, sem prejuízo de defeitos ocultos ou falhas de segurança comprovadamente preexistentes.

5.4. Pedidos de melhoria, alteração de preferência, ampliação funcional ou integração adicional não serão tratados como defeitos e seguirão o controle de mudanças da Cláusula 8.

5.5. O Aceite Final ocorrerá quando os itens essenciais do Anexo I estiverem aceitos, a documentação e os acessos de entrega tiverem sido disponibilizados e não houver não conformidade bloqueadora pendente.

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Pelos serviços e entregáveis do Escopo, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global e fixo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6.2. O preço será pago em 6 (seis) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a primeira na assinatura e as demais a cada 30 (trinta) dias, conforme o Anexo II.

6.3. O parcelamento é mera condição financeira: (i) não constitui mensalidade; (ii) não limita o projeto a seis meses; (iii) não reduz o valor se o MVP for concluído antes; e (iv) não gera valor adicional se a execução ultrapassar o período das parcelas, salvo mudança de Escopo, suspensão imputável à CONTRATANTE ou contratação adicional.

6.4. A CONTRATADA emitirá documento fiscal válido. Tributos próprios de cada Parte serão suportados por quem a legislação indicar, observadas retenções obrigatórias.

6.5. O atraso de pagamento sujeitará a CONTRATANTE a multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata die e correção monetária pelo IPCA, sem prejuízo da suspensão prevista neste Contrato.

7. CUSTOS DE TERCEIROS

7.1. Não estão incluídos no preço serviços de nuvem, servidores, domínios, bancos de dados, modelos de IA, APIs, e-mail/SMS/WhatsApp, videoconferência, certificados, assinatura eletrônica, lojas de aplicativos, ferramentas de observabilidade, segurança ou qualquer licença de terceiro.

7.2. Todo custo de terceiro será apresentado previamente, com finalidade, estimativa e recorrência, e dependerá de aprovação escrita da CONTRATANTE. Sempre que viável, a contratação e cobrança ocorrerão diretamente em conta da CONTRATANTE.

7.3. Para planejamento, as Partes reconhecem uma estimativa não vinculante de até 15% (quinze por cento) do preço do MVP para custos externos durante a fase de validação. Nenhuma despesa será assumida pela CONTRATANTE sem aprovação prévia.

8. CONTROLE DE MUDANÇAS

8.1. Qualquer Parte poderá propor mudança por escrito, descrevendo objetivo, prioridade e resultado esperado.

8.2. A CONTRATADA avaliará impacto em preço, cronograma, arquitetura, segurança e critérios de aceite. A mudança somente integrará o Escopo após aprovação escrita da CONTRATANTE e, quando aplicável, assinatura de aditivo.

8.3. A CONTRATADA poderá implementar pequenos refinamentos sem custo quando não alterarem substancialmente esforço, arquitetura ou cronograma, registrando-os no backlog. Essa faculdade não gera obrigação de absorver novas funcionalidades.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar os serviços com diligência técnica, boa-fé, equipe compatível e observância do Escopo.

9.2. Manter a CONTRATANTE informada sobre evolução, decisões, riscos, impedimentos e custos externos propostos.

9.3. Entregar código-fonte, documentação e acessos sob sua gestão nos termos do Anexo I e da Cláusula 14.

9.4. Empregar dados sintéticos ou anonimizados no desenvolvimento sempre que possível e não inserir dados reais de pacientes sem autorização formal, base legal e medidas de segurança definidas.

9.5. Corrigir defeitos de Escopo durante o período de garantia previsto na Cláusula 15.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Disponibilizar, em prazo razoável, informações, identidade visual, protocolos, acessos, decisões e responsável com autoridade para validar o produto.

10.2. Fornecer feedback objetivo nos prazos acordados e participar das validações necessárias.

10.3. Garantir a legitimidade dos materiais, conteúdos clínicos, bases de dados, consentimentos e instruções fornecidos à CONTRATADA.

10.4. Realizar e documentar revisão médica de conteúdos e resultados de IA antes de qualquer uso assistencial, comunicação ao paciente ou tomada de decisão clínica.

10.5. Pagar o preço e os custos externos aprovados, além de manter ativas as contas de terceiros contratadas em seu nome.

11. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SEGURANÇA CLÍNICA

11.1. Os recursos de IA do MVP são assistivos. Poderão organizar informações, resumir conversas, gerar rascunhos, destacar padrões, formular perguntas de acompanhamento e apoiar a preparação de relatórios.

11.2. A IA não poderá, de forma autônoma: (i) diagnosticar; (ii) prescrever ou emitir receita; (iii) iniciar, interromper ou alterar tratamento ou dose; (iv) substituir triagem de urgência; (v) declarar causalidade clínica; ou (vi) enviar orientação clínica ao paciente sem revisão e aprovação do profissional responsável.

11.3. Todo resultado gerado por IA será tratado como rascunho sujeito a erro, desatualização, viés ou omissão. O médico permanece integralmente responsável pela avaliação clínica, decisão terapêutica e comunicação ao paciente.

11.4. O MVP não é apresentado como dispositivo médico certificado, prontuário eletrônico certificado ou sistema de prescrição validado. Qualquer enquadramento regulatório, estudo clínico, certificação ou validação para tais finalidades dependerá de escopo específico.

11.5. Fluxos destinados ao paciente deverão exibir orientação clara para procurar serviços de urgência ou emergência quando necessário, sem depender da resposta da plataforma.

REGRA DE PRODUTO IA organiza e sugere; o médico revisa e decide. Nenhuma sugestão clínica é enviada ao paciente sem aprovação humana.

12. PROTEÇÃO DE DADOS, PRIVACIDADE E SEGURANÇA

12.1. As Partes cumprirão a legislação aplicável de proteção de dados, especialmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), adotando os princípios de finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção, transparência e responsabilização.

12.2. Durante a construção e demonstração do MVP, serão utilizados dados sintéticos, fictícios ou adequadamente anonimizados. O tratamento de dados reais de pacientes somente começará após aprovação da CONTRATANTE e assinatura de anexo específico de proteção de dados e segurança.

12.3. Salvo disposição diversa no anexo de dados, a CONTRATANTE será controladora dos dados de pacientes e a CONTRATADA atuará como operadora apenas na medida em que tratar dados segundo instruções documentadas da CONTRATANTE.

12.4. A CONTRATADA deverá: (i) restringir acessos pelo menor privilégio; (ii) manter dever de sigilo; (iii) aplicar medidas técnicas e administrativas proporcionais ao risco; (iv) manter registros relevantes; (v) apoiar solicitações de titulares e autoridades; e (vi) não utilizar dados para finalidade própria, treinamento de modelos ou publicidade sem base legal e autorização específica.

12.5. Suboperadores e transferências internacionais dependerão de mecanismo jurídico aplicável, salvaguardas compatíveis e informação à CONTRATANTE quando envolverem dados reais.

12.6. Incidente de segurança com risco ou dano relevante será comunicado pela Parte que o identificar à outra sem demora indevida, com informações disponíveis para contenção, avaliação, registro e cumprimento dos prazos legais.

12.7. Encerrada a necessidade do tratamento, a CONTRATADA devolverá ou eliminará dados pessoais sob sua guarda, ressalvadas hipóteses legais de retenção e cópias de segurança sujeitas a ciclo seguro de expurgo.

12.8. Antes do piloto com dados reais, as Partes definirão no mínimo: inventário de dados, bases legais, avisos de privacidade, consentimentos quando aplicáveis, perfis de acesso, retenção, resposta a incidentes, fornecedores críticos e registro de operações.

13. CONFIDENCIALIDADE

13.1. Cada Parte manterá confidenciais informações técnicas, comerciais, estratégicas, clínicas, financeiras e pessoais recebidas da outra e as utilizará exclusivamente para executar este Contrato.

13.2. Não são confidenciais informações que: (i) sejam públicas sem violação deste Contrato; (ii) já fossem legitimamente conhecidas; (iii) tenham sido obtidas de terceiro autorizado; ou (iv) tenham sido desenvolvidas de forma independente e comprovável.

13.3. A divulgação exigida por lei ou autoridade será limitada ao necessário e, quando permitido, precedida de aviso à outra Parte.

13.4. O dever de confidencialidade vigorará durante o Contrato e por 5 (cinco) anos após seu término; segredos de negócio e dados pessoais permanecerão protegidos enquanto conservarem essa natureza ou enquanto a lei exigir.

14. PROPRIEDADE INTELECTUAL E LICENÇA

14.1. Permanecem de titularidade de cada Parte seus materiais, marcas, conteúdos, códigos, bibliotecas, métodos, modelos, ferramentas, componentes, estruturas, conhecimentos e ativos preexistentes ou desenvolvidos fora do Escopo (“Ativos Preexistentes”).

14.2. A CONTRATANTE mantém titularidade exclusiva sobre sua marca, dados, protocolos clínicos, conteúdos próprios, informações de pacientes, estratégia e materiais fornecidos.

14.3. Após o pagamento integral, a CONTRATADA concede à CONTRATANTE licença perpétua, irrevogável, sem royalties adicionais e não transferível para usar, executar, manter e adaptar internamente o MVP e seus entregáveis específicos na operação do Instituto Vivance.

14.4. A licença da Cláusula 14.3 não abrange venda, sublicenciamento, distribuição comercial, white-label, franquia ou disponibilização do produto a outras clínicas. Esses usos dependerão do instrumento da Fase 2 previsto na Cláusula 18.

14.5. A CONTRATADA poderá reutilizar conhecimentos gerais, padrões, estruturas e componentes genéricos que não revelem marca, dados, protocolos, segredos de negócio ou elementos identificáveis da CONTRATANTE.

14.6. Componentes de código aberto e de terceiros permanecem sujeitos às respectivas licenças. A CONTRATADA informará dependências materiais conhecidas no documento de entrega.

14.7. A entrega do repositório e das credenciais sob gestão da CONTRATADA não implica cessão de Ativos Preexistentes nem autoriza o acesso a segredos, códigos ou ambientes de terceiros alheios ao MVP.

15. GARANTIA CORRETIVA E SUPORTE

15.1. A CONTRATADA prestará, por 30 (trinta) dias corridos após o Aceite Final, garantia corretiva para defeitos reproduzíveis que impeçam o funcionamento de item aceito do Escopo.

15.2. A garantia não cobre: novos recursos, alterações de preferência, integração de terceiro, indisponibilidade externa, mau uso, modificação por terceiros, infraestrutura da CONTRATANTE ou mudança legal/regulatória posterior.

15.3. Suporte, sustentação, monitoramento, evolução contínua, atendimento a usuários e níveis de serviço após a garantia exigirão contratação própria.

16. RESPONSABILIDADE

16.1. Cada Parte responderá pelos danos diretos comprovadamente causados pelo descumprimento de suas obrigações.

16.2. A CONTRATADA não responde por: (i) decisões clínicas ou conteúdo aprovado pela CONTRATANTE; (ii) uso do MVP em desconformidade com sua finalidade; (iii) serviços de terceiros; (iv) resultados de saúde, faturamento, vendas, investimentos ou expansão; ou (v) dados e instruções inexatos fornecidos pela CONTRATANTE.

16.3. Exceto em caso de dolo, culpa grave, violação de confidencialidade, infração de propriedade intelectual, violação de proteção de dados ou obrigação de pagamento, a responsabilidade agregada de cada Parte ficará limitada ao valor total deste Contrato.

16.4. Nenhuma Parte responderá por lucros cessantes, perda de oportunidade, dano indireto ou consequencial, salvo quando a exclusão for vedada por lei ou o dano decorrer das exceções da Cláusula 16.3.

17. VIGÊNCIA, SUSPENSÃO E RESCISÃO

17.1. O Contrato entra em vigor na data da última assinatura e permanece vigente até o Aceite Final, a quitação integral e a entrega dos itens de encerramento, sem prazo fixo de seis meses.

17.2. A Parte inadimplente terá 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento de notificação escrita, para sanar descumprimento material, salvo urgência de segurança, confidencialidade ou proteção de dados.

17.3. A CONTRATADA poderá suspender os serviços após notificação se houver atraso de pagamento superior a 10 (dez) dias corridos ou ausência, pelo mesmo período, de insumo ou aprovação essencial da CONTRATANTE. A suspensão ajustará o cronograma.

17.4. A CONTRATANTE poderá rescindir imotivadamente mediante aviso de 15 (quinze) dias, pagando: (i) parcelas vencidas; (ii) parcela proporcional aos serviços efetivamente realizados e ainda não faturados; e (iii) compromissos externos previamente aprovados e não canceláveis. Receberá os trabalhos correspondentes aos valores pagos.

17.5. Se a CONTRATADA rescindir imotivadamente, devolverá valores recebidos relativos a serviços não executados e realizará transição razoável dos trabalhos pagos.

17.6. O término não prejudica cláusulas que, por sua natureza, devam sobreviver, incluindo pagamento, confidencialidade, proteção de dados, propriedade intelectual, responsabilidade e foro.

18. FASE 2 — PARCERIA COMERCIAL

18.1. A Fase 2 não integra o preço ou o Escopo deste Contrato e não se inicia automaticamente. Seu objetivo potencial é transformar o MVP validado em produto comercial escalável para outras clínicas e mercados.

18.2. As Partes registram a intenção de negociar, de boa-fé, participação comercial de 15% (quinze por cento) em favor da CONTRATADA na Fase 2. Essa participação somente produzirá efeitos após a assinatura de instrumento específico.

18.3. O instrumento da Fase 2 deverá definir, no mínimo: base de cálculo; receita bruta ou líquida; tributos; despesas; atribuição de vendas; territórios; prazo; exclusividade; devoluções; chargebacks; inadimplência; auditoria; propriedade intelectual; suporte; investimentos; governança; hipóteses de término; e eventual participação de Slompo ou de outros parceiros.

18.4. Não haverá participação societária, equity, comissão ou direito sobre receitas durante a Fase 1 apenas por força deste Contrato. Também não há garantia de renda passiva, vendas, expansão ou investimento.

EFEITO DA CLÁUSULA 18 A minuta preserva a intenção comercial de 15%, mas evita criar uma comissão incompleta antes de definir base de cálculo, prazo e responsabilidades. Esses pontos devem constar de contrato próprio da Fase 2.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Este Contrato não cria vínculo empregatício, sociedade, representação, agência, franquia, mandato ou exclusividade entre as Partes.

19.2. Nenhuma Parte poderá ceder integralmente este Contrato sem anuência escrita da outra, exceto em reorganização societária que preserve capacidade e obrigações, mediante aviso.

19.3. Notificações e aprovações serão válidas por e-mail ou canal eletrônico indicado no Anexo II, desde que seja possível comprovar autoria, conteúdo e data.

19.4. Este Contrato e seus anexos constituem o entendimento integral sobre o MVP e substituem comunicações anteriores relativas ao mesmo objeto. Em caso de conflito: (i) aditivo posterior; (ii) corpo do Contrato; (iii) Anexo II; e (iv) Anexo I.

19.5. Qualquer alteração, renúncia ou tolerância deverá ser formalizada por escrito. A nulidade de uma disposição não afetará as demais.

19.6. As Partes reconhecem como válidas assinaturas eletrônicas que permitam identificar os signatários e demonstrar sua manifestação de vontade, inclusive por plataforma aceita por ambas.

20. LEI APLICÁVEL E FORO

20.1. Este Contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

20.2. As Partes buscarão resolver divergências por negociação direta entre representantes com poder de decisão pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias corridos.

20.3. Não havendo acordo, fica eleito o foro da Comarca de [COMARCA/UF], com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas competências legais inderrogáveis.

E, por estarem de acordo, as Partes assinam este instrumento e seus anexos, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

[CIDADE], [DATA].

| __________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |
| [NOME / CPF / CARGO] | [NOME / CPF / CARGO] |
| [E-MAIL] | [E-MAIL] |

| __________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| TESTEMUNHA 1 | TESTEMUNHA 2 |
| Nome: [PREENCHER] | Nome: [PREENCHER] |
| CPF: [PREENCHER] | CPF: [PREENCHER] |

# ANEXO I — ESCOPO DO MVP

Versão funcional para validação da jornada Instituto Vivance, com dados demonstrativos e supervisão médica.

1. Objetivo do produto

Centralizar informações fragmentadas da jornada de cuidado, reduzir trabalho manual antes, durante e após a consulta e oferecer ao paciente uma visão simples de evolução, sem substituir o julgamento clínico.

2. Módulos e entregáveis

| # | MÓDULO | CONTEÚDO INCLUÍDO | CRITÉRIO DE ACEITE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundação do produto | Arquitetura do MVP, identidade visual aplicada, navegação responsiva, dados mockados e perfis demonstrativos. | Fluxos principais navegáveis em desktop e mobile. |
| 2 | Paciente mobile-first | Hoje, plano, diário, evolução, mensagens, consultas, registro de sintomas/rotina e experiência pré-consulta por conversa ou voz simulada. | Paciente conclui jornadas essenciais e visualiza confirmação de envio ao médico. |
| 3 | Médico desktop-first | Visão geral, total de pacientes, regulares, atrasados em check-in, agenda diária clicável, lista de pacientes, perfil longitudinal e pendências. | Cards e agenda levam ao paciente ou à pré-consulta correspondente. |
| 4 | Pré-consulta | Coleta conversacional de objetivo, contexto, sintomas e respostas; transcrição e síntese estruturada; indicação de consentimento. | Médico acessa síntese, fonte e itens a confirmar antes da consulta. |
| 5 | Consulta e documentação | Área para notas, resumo assistido, próximos passos, relatórios demonstrativos e PDFs mockados, histórico de receitas/documentos. | Artefatos podem ser abertos e identificam claramente seu caráter demonstrativo. |
| 6 | Diário e refeições | Upload ou seleção de foto demonstrativa, análise visual assistida, comparação com o combinado e três notas de 1 a 5 com confirmação ao Dr. Guilherme. | Fluxo registra a refeição e exibe limites da análise por imagem. |
| 7 | Evolução e insights | Indicador ‘quanto falta para o meu objetivo’, tendências de peso, sono, passos, adesão e relatórios periódicos; insights com revisão médica. | Gráficos comunicam progresso sem classificar um dia isolado como sucesso ou fracasso. |
| 8 | Entrega técnica | Repositório do código, instruções de execução, configuração de ambiente, documentação curta e apoio à validação piloto. | Equipe indicada pela CONTRATANTE consegue executar o projeto conforme instruções. |

# ANEXO I — CONTINUAÇÃO

3. Recursos de IA incluídos no MVP

• Síntese: resumir conversas, check-ins, evolução e informações pré-consulta com rastreabilidade até a fonte disponível.

• Organização: estruturar notas, pendências, tópicos para consulta, rascunhos de relatório e próximos passos sugeridos.

• Visão computacional demonstrativa: descrever elementos visíveis de fotos de refeições e comparar qualitativamente com o plano, sem afirmar ingredientes, quantidades ou valor nutricional com precisão clínica.

• Sinais de atenção: destacar desvios de padrão, atrasos de check-in ou relato novo para revisão humana, sem diagnosticar ou decidir conduta.

• Pré-consulta conversacional: realizar perguntas adaptativas e produzir síntese, preservando consentimento, possibilidade de correção e revisão médica.

4. Integrações preparadas ou simuladas

| INTEGRAÇÃO | LIMITE DO MVP |
| --- | --- |
| Google Meet / agenda | Link, estado e fluxo simulados; integração de produção depende de credenciais, termos e aditivo. |
| Relógios e saúde | Campos e visualizações para sono, passos e sinais; HealthKit, Health Connect e fabricantes não incluídos em produção. |
| Receitas e assinatura | Documentos demonstrativos; emissão juridicamente válida, certificado e provedor especializado não incluídos. |
| Bases científicas | Área preparada para referências; assinatura, licenciamento, busca clínica e governança editorial não incluídos. |
| Mensageria | Mensagens internas simuladas; WhatsApp, SMS, e-mail transacional e notificações push dependem de provedores e consentimentos. |

5. Exclusões expressas

• Aplicativos nativos publicados nas lojas, migração de prontuários, operação 24x7, central de atendimento, suporte continuado ou SLA após a garantia.

• Diagnóstico, prescrição autônoma, certificação de prontuário, registro de dispositivo médico, estudos clínicos, parecer regulatório ou validação científica de algoritmos.

• Integrações de produção, licenças de terceiros, infraestrutura, segurança avançada, pentest, SOC, certificações, faturamento, pagamentos e comercialização para outras clínicas.

• Criação de sociedade, captação, materiais para investidores, expansão internacional, localização regulatória ou atuação comercial da Fase 2.

6. Dados e ambiente

Por padrão, o MVP será desenvolvido e demonstrado com dados fictícios. A passagem para dados reais dependerá de decisão formal de piloto, contas de infraestrutura em ambiente adequado, anexo de proteção de dados, controles de acesso e validação clínica.

7. Aceite final do MVP

• Fluxos essenciais descritos na tabela do item 2 navegáveis e sem defeito bloqueador reproduzível.

• Avisos de dados demonstrativos, limites de IA e revisão médica visíveis nos pontos relevantes.

• Repositório, documentação de execução e credenciais sob gestão da CONTRATADA entregues.

• Pendências classificadas entre defeito de Escopo, melhoria futura ou dependência externa.

# ANEXO II — PAGAMENTO E GOVERNANÇA

1. Parcelamento do preço global

| PARCELA | VALOR | VENCIMENTO | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R$ 5.000,00 | Na assinatura | Início condicionado ao pagamento e aos insumos mínimos. |
| 2 | R$ 5.000,00 | 30 dias após a assinatura | Condição financeira; não vinculada a marco de prazo. |
| 3 | R$ 5.000,00 | 60 dias após a assinatura | Condição financeira; não vinculada a marco de prazo. |
| 4 | R$ 5.000,00 | 90 dias após a assinatura | Condição financeira; não vinculada a marco de prazo. |
| 5 | R$ 5.000,00 | 120 dias após a assinatura | Condição financeira; não vinculada a marco de prazo. |
| 6 | R$ 5.000,00 | 150 dias após a assinatura | Quitação do preço, sem equivaler a prazo de entrega. |

CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA Total contratado: R$ 30.000,00. A conclusão anterior ou posterior ao último vencimento não altera esse valor, salvo mudança aprovada de Escopo ou contratação adicional.

2. Dados operacionais

| CAMPO | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Responsável da CONTRATANTE | [NOME, CARGO, E-MAIL E TELEFONE] |
| Responsável da CONTRATADA | [NOME, CARGO, E-MAIL E TELEFONE] |
| Canal oficial de aprovações | [E-MAIL, SISTEMA OU GRUPO DEFINIDO] |
| Data prevista de kickoff | [DATA] |
| Cadência de demonstração | [SEMANAL / QUINZENAL] |
| Plano inicial de projeto | A definir no kickoff e atualizar de comum acordo, sem prazo fixo de seis meses. |
| Ambiente de entrega | [URL / REPOSITÓRIO / PROVEDOR] |
| Dados no MVP | Sintéticos/fictícios até autorização formal do piloto com dados reais. |

3. Registro mínimo de mudança

Toda solicitação de mudança deverá registrar: solicitante, data, descrição, razão, prioridade, impacto técnico, impacto financeiro, impacto no cronograma, decisão e responsáveis pela aprovação.

4. Pontos obrigatórios antes da assinatura

• Preencher qualificação completa das Partes, foro, contatos e datas.

• Confirmar o parcelamento, dados bancários/fiscais e forma de emissão da nota fiscal.

• Validar com advogado a licença de uso interno, a limitação de responsabilidade e o efeito não vinculante da intenção de 15% na Fase 2.

• Assinar anexo específico de proteção de dados antes de utilizar qualquer dado real de paciente.