INSTITUTO VIVANCE

Proposta de Desenvolvimento
do MVP e Parceria Comercial

Uma plataforma de cuidado contínuo, assistida por IA e supervisionada pelo médico

| DESTINATÁRIO Dr. Guilherme ¦ Instituto Vivance | DATA 28 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| OBJETO MVP operacional e validado | MODELO Execução em até 6 meses |

| R$ 5 mil INVESTIMENTO MENSAL | 6 meses PRAZO MÁXIMO | R$ 30 mil TETO DA FASE 1 | 0% EQUITY NA FASE 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Construir primeiro para a realidade da Vivance. Validar com uso real. Escalar depois com uma proposta comercial clara.

Documento-base para alinhamento comercial. A contratação será formalizada em instrumento definitivo.

| 01 | Visão executiva O que será construído e qual resultado se espera |
| --- | --- |

A proposta é transformar o protótipo do Instituto Vivance em um produto digital operacional, voltado ao acompanhamento longitudinal de pacientes em emagrecimento e saúde do envelhecimento. O MVP priorizará os fluxos que geram valor antes, durante e depois da consulta, reduzindo a fragmentação de informações e ampliando a capacidade de acompanhamento do médico.

Resultado esperado ao final da Fase 1 Um MVP funcional nos fluxos priorizados, testado em piloto com usuários definidos pela Vivance, com aprendizados documentados, indicadores iniciais de uso e base técnica preparada para evolução comercial.

## Experiência de produto

- Paciente mobile-first. Jornadas simples para pré-consulta conversacional, check-ins, mensagens, fotos de refeições, plano de cuidado e evolução.

- Médico desktop-first. Agenda acionável, síntese pré-consulta, acompanhamento da carteira, relatórios, documentos, prioridades e comunicação centralizada.

- Cuidado contínuo. Uma mesma linha do tempo conecta pré-consulta, consulta, recomendações aprovadas e acompanhamento entre encontros.

- IA como assistência. A tecnologia organiza informações, sugere sínteses e destaca padrões para revisão médica, sem substituir decisão clínica.

## Escopo funcional prioritário

| Pré-consulta por voz ou chat Coleta conversacional, consentimento, transcrição e síntese do objetivo do paciente. | Agenda e consulta Visão do dia, acesso ao contexto do paciente, notas e preparação para videochamada. |
| --- | --- |
| Acompanhamento Mensagens, check-ins, sintomas, adesão, rotina, sono, passos e evolução quando disponíveis. | Conteúdo clínico e documentos Receitas, relatórios, planos e orientações aprovadas pelo médico em um só lugar. |
| Fotos de refeições Registro visual com análise assistida e limitações claramente comunicadas. | Relatórios e insights Sínteses semanais, quinzenais e mensais, alertas e próximos passos para revisão. |

| 02 | Plano de execução Até seis meses, com validação progressiva |
| --- | --- |

O trabalho será conduzido em ciclos mensais, com priorização conjunta e demonstrações frequentes. O prazo máximo previsto é de seis meses; qualquer extensão dependerá de novo acordo escrito.

| PERÍODO | FOCO | ENTREGA PRINCIPAL |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 | Definição e fundação | Escopo validado, métricas, arquitetura, dados e jornadas priorizadas. |
| Meses 2 e 3 | Produto operacional | Fluxos essenciais de paciente e médico funcionando ponta a ponta. |
| Meses 4 e 5 | Piloto e aprendizagem | Uso acompanhado, correções, indicadores e refinamento das jornadas. |
| Mês 6 | Validação e preparação para escala | MVP consolidado, aprendizados, documentação e plano da Fase 2. |

## Responsabilidades para o piloto

| Desenvolvimento do produto • Planejamento, design, implementação e evolução do MVP. • Instrumentação de métricas, documentação e suporte ao piloto. • Apresentação prévia de custos de terceiros antes da contratação. | Instituto Vivance • Disponibilidade do Dr. Guilherme para decisões e validação clínica. • Acesso a usuários-piloto, conteúdos e fluxos reais autorizados. • Feedback em prazo compatível com os ciclos de execução. |
| --- | --- |

## Limites de IA e segurança clínica

Supervisão médica obrigatória A IA poderá organizar, resumir, redigir rascunhos e sinalizar padrões. Não realizará diagnóstico, prescrição, alteração de dose ou definição de conduta de forma autônoma. Conteúdos destinados ao paciente dependerão de revisão e aprovação médica. Dados de saúde exigirão consentimento, minimização, controle de acesso, auditoria e possibilidade de revogação.

| 03 | Investimento da Fase 1 Condições para construção e validação do MVP |
| --- | --- |

| R$ 5.000 POR MÊS | Até 6 MENSALIDADES | R$ 30.000 TETO DE HONORÁRIOS |
| --- | --- | --- |

| CONDIÇÃO | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Honorários | R$ 5.000 por mês de execução, por até seis meses. |
| Limite financeiro | Até R$ 30.000 em honorários na Fase 1. |
| Custos de terceiros | Nuvem, servidor, APIs, mensageria e demais fornecedores serão cobrados à parte. |
| Previsão inicial | Custos de terceiros estimados em até 10% a 15% adicionais, conforme uso e escolhas técnicas. |
| Aprovação prévia | Nenhum custo externo relevante será contratado sem apresentação e aprovação prévia da Vivance. |
| Prazo | Máximo de seis meses; alterações relevantes de escopo poderão exigir replanejamento formal. |

## Condição estratégica

O valor proposto é uma condição especial, de caráter familiar e estratégico. A referência habitual de custo para a mesma dedicação é aproximadamente quatro vezes maior. Como comparação privada, o projeto Autisfera foi estruturado em € 40.000 e 10% de participação societária.

Sem participação societária na Fase 1 Nesta etapa, não haverá equity nem participação societária. O foco será exclusivamente tornar o produto da Vivance operacional e validado, evitando o atrito de abertura financeira, diligência contábil e governança societária antes de existir prova de produto.

Propriedade intelectual, titularidade do código, uso de marcas, tratamento de dados, licença, suporte e condições de encerramento serão definidos no contrato definitivo.

| 04 | Fase 2: parceria comercial e escala Acordo separado após a validação do MVP |
| --- | --- |

Com o MVP validado na Vivance e evidências reais de uso, a proposta evolui para uma parceria comercial. A Vivance funciona como operação de referência; o produto passa a ser preparado para venda a outras clínicas, expansão internacional e escala de negócio.

Participação comercial proposta: 15% Na Fase 2, a parceria prevê participação comercial de 15% nas vendas do produto para outras clínicas. A base de cálculo, o prazo, a atribuição das vendas, impostos, cancelamentos, inadimplência e regras de pagamento serão definidos em instrumento específico.

## Frentes de expansão

- Produto multi-clínica. Padronização, configuração por operação, permissões, relatórios e experiência de implantação.

- Versão global. Preparação de arquitetura, idioma, integrações, segurança e modelo comercial para novos mercados.

- Crescimento e vendas. Posicionamento, demonstração, materiais comerciais, pilotos e aquisição das primeiras clínicas.

- Ecossistema de expansão. Inclusão do Slompo na frente de crescimento, relacionamento com investidores e estruturação de oportunidades estratégicas.

- Captação com prova real. Aproximação de investidores com produto em uso, métricas, casos e uma tese de escala mais defensável.

## Pontos a formalizar antes do início

| Fase 1 Escopo fechado do MVP, critérios de aceite, calendário de pagamentos, suporte, propriedade intelectual e encerramento. | Dados e conformidade Papéis LGPD, segurança, consentimentos, fornecedores, retenção e resposta a incidentes. |
| --- | --- |
| Fase 2 Base e duração dos 15%, territórios, atribuição de vendas, exclusividade, despesas e governança comercial. | Investimento futuro Papel do Slompo, processo de captação, participação de terceiros e decisões sobre estrutura societária. |

| 05 | Próximos passos Do alinhamento comercial ao kickoff |
| --- | --- |

A aprovação desta proposta confirma o interesse em avançar para a elaboração do contrato definitivo. O início da execução ocorrerá após o fechamento do escopo, a formalização contratual e a aprovação do primeiro ciclo mensal.

- Confirmar o alinhamento comercial. Validar investimento, prazo e estrutura das duas fases.

- Fechar o escopo do MVP. Selecionar jornadas essenciais, integrações, métricas e critérios de aceite.

- Formalizar a contratação. Assinar o instrumento definitivo e aprovar o primeiro ciclo mensal.

- Realizar o kickoff. Definir responsáveis, cadência de decisões e calendário do piloto.

## Confirmação para avançar

Próxima ação sugerida Responder com a confirmação do alinhamento comercial e indicar os responsáveis pela validação clínica e administrativa. Em seguida, será preparada a versão contratual com o escopo detalhado do primeiro ciclo.

Proposta em uma frase Construímos o produto para a Vivance com risco controlado e sem equity na primeira fase; depois, com o MVP validado e a operação mostrando tração, escalamos juntos para outras clínicas e mercados.

Esta proposta é confidencial e não substitui o contrato definitivo.