DOCUMENTO DE ALINHAMENTO DE ESCOPO

# Escopo de Entrega
MVP Funcional

e sugestão de fases futuras

CLÍNICA DR. GUILHERME
Versão revisada • 04 de setembro de 2026

Diretriz central
O protótipo valida a experiência e o fluxo do produto. O MVP transforma essa experiência em um produto funcional, com praticamente todas as funcionalidades aprovadas no protótipo operando de ponta a ponta.

O MVP deverá estar apto a um piloto controlado com dados persistentes, acesso seguro, rastreabilidade, supervisão médica e suporte operacional.

# 1. Decisão de escopo

A entrega não será apenas uma interface demonstrativa. A regra de escopo é simples: tudo o que for validado no protótipo como parte da jornada principal deverá ser implementado de forma funcional no MVP, salvo exceções técnicas, regulatórias ou clínicas registradas neste documento.

| Etapa | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Protótipo | Validar proposta de valor, experiência, telas, linguagem, fluxos e prioridades. | Produto navegável para decisões, com dados fictícios e sem compromisso de operação real. |
| MVP funcional | Transformar o fluxo aprovado em produto utilizável por médico, equipe e pacientes em ambiente controlado. | Jornadas completas, dados persistentes, segurança, auditoria, IA supervisionada e operação de piloto. |
| Fases futuras | Expandir integrações, aquisição, automação avançada, inteligência e escala. | Capacidades adicionais que aumentam alcance e eficiência, sem completar lacunas essenciais do MVP. |

## 1.1 Regra para passagem do protótipo ao MVP

Fluxo aprovado entra no MVP: telas, ações, estados, regras e mensagens necessários para concluir a tarefa real.

Não basta reproduzir a tela: os dados precisam ser gravados, recuperados, protegidos e auditáveis.

Exceção explícita: somente itens de alto risco, dependentes de certificação ou claramente voltados a escala podem usar alternativa segura no MVP ou seguir para fase futura.

Controle de escopo: uma funcionalidade aprovada no protótipo só sai do MVP mediante decisão registrada; uma funcionalidade nova segue avaliação de impacto, prazo e custo.

## 1.2 Resultado esperado do MVP

Produto funcional para uso controlado
Ao final do MVP, médico, equipe e pacientes selecionados deverão conseguir executar a jornada longitudinal principal, do preparo da consulta ao acompanhamento, sem depender de dados fictícios ou de operações invisíveis apenas para demonstração.

# 2. O que será entregue no MVP funcional

O MVP reúne a experiência validada no protótipo e a base técnica mínima necessária para que essa experiência funcione de verdade.

## 2.1 Base funcional, segurança e operação

| Capacidade | Entrega funcional |
| --- | --- |
| Acesso e perfis | Autenticação, recuperação de acesso e permissões por papel para médico, equipe e paciente. |
| Dados persistentes | Banco de dados com identidade única do paciente, histórico e continuidade entre sessões. |
| Privacidade e LGPD | Consentimentos, minimização de dados, controle de acesso, política de retenção e registro das bases aplicáveis. |
| Rastreabilidade | Registro de autor, data, alteração, aprovação, publicação e acesso às informações clínicas relevantes. |
| Arquivos | Envio, armazenamento, visualização e recuperação segura de exames, relatórios, fotos e documentos. |
| Confiabilidade | Backups, logs, monitoramento, tratamento de falhas e canal de suporte compatíveis com o piloto. |

## 2.2 Jornada do médico e da equipe

Painel do dia: agenda, pacientes que exigem atenção, pendências e próximos passos.

Agenda e acompanhamento: consultas, retornos, tarefas, responsáveis, prazos e lembretes.

Prontuário longitudinal: perfil, linha do tempo, histórico, documentos, exames, mensagens e evolução.

Pré-consulta: revisão estruturada das informações enviadas pelo paciente e preparação da consulta.

Consulta e registro: espaço de trabalho para notas estruturadas, decisões e definição dos próximos passos.

Plano de cuidado: criação assistida, revisão médica, aprovação, publicação ao paciente e versionamento.

Relatórios e evidências: visão de adesão, evolução, check-ins, exames e informações necessárias à decisão clínica.

## 2.3 Jornada do paciente

| Área | Entrega funcional |
| --- | --- |
| Hoje | Visão simples das ações prioritárias, lembretes, pendências e próximo contato. |
| Meu cuidado | Plano vigente, orientações publicadas, metas, tarefas, retornos e materiais de apoio. |
| Pré-consulta | Questionários, sintomas, histórico, anexos e contexto enviados antes do atendimento. |
| Check-ins | Registro periódico de evolução, sintomas, adesão, medidas e observações definidas pela equipe. |
| Conversas | Mensagens seguras com histórico, contexto do paciente e regras de atendimento. |
| Evolução | Linha do tempo com dados permitidos, marcos, documentos e acompanhamento longitudinal. |
| Exames e registros | Envio de exames, relatórios, fotos e outros documentos solicitados. |
| Consultas e retornos | Visualização de compromissos, instruções e acesso ao atendimento pelo canal definido. |

## 2.4 Continuidade do cuidado

Cada acompanhamento relevante deverá deixar claro o estado atual, a última ação, a próxima ação, o responsável, o prazo e a evidência associada. Essa lógica conecta consulta, plano, mensagens, check-ins e retornos.

Fila de atenção baseada em pendências e sinais definidos pela equipe, sem diagnóstico autônomo.

Cadência de acompanhamento com tarefas, notificações e lembretes no produto.

Histórico íntegro das ações realizadas e das decisões aprovadas pelo médico.

# 3. Inteligência artificial dentro do MVP

A IA será funcional no MVP como apoio à organização, síntese e elaboração de rascunhos. Ela não substitui avaliação, decisão ou responsabilidade médica.

| Uso da IA | O que o MVP entrega | Regra obrigatória |
| --- | --- | --- |
| Síntese clínica | Resumo estruturado de questionários, histórico, check-ins, mensagens e documentos disponíveis. | Exibir origem e permitir conferência do conteúdo original. |
| Rascunhos | Sugestões de plano, orientação, mensagem, tarefa ou registro para edição do profissional. | Nenhum conteúdo clínico é publicado sem revisão e aprovação médica. |
| Organização | Classificação assistida de informações, pendências e contexto para preparar o atendimento. | A equipe pode corrigir, rejeitar ou refazer; decisões ficam rastreáveis. |
| Sinais de atenção | Destaque de respostas ou eventos conforme critérios previamente definidos. | Não realiza diagnóstico, prescrição ou decisão autônoma de urgência. |

## 3.1 Fluxo clínico obrigatório

Coleta: paciente ou equipe registra a informação e o original é preservado.

Apoio da IA: o sistema produz síntese, organização ou rascunho identificado como assistido.

Revisão profissional: médico ou profissional autorizado confere, corrige, aprova ou rejeita.

Publicação: somente a versão aprovada fica disponível ao paciente.

Acompanhamento: check-ins, mensagens e retornos atualizam o histórico e os próximos passos.

## 3.2 Limites clínicos permanentes

Sem diagnóstico autônomo, prescrição autônoma ou substituição da avaliação médica.

Sem promessa de resposta imediata ou de atendimento de urgência pelo aplicativo.

Alertas e recomendações de segurança devem orientar o paciente para os canais adequados definidos pela clínica.

# 4. Matriz do protótipo para o MVP

A matriz abaixo consolida os blocos principais. O detalhamento final seguirá as funcionalidades e estados aprovados no protótipo.

| Bloco validado | Situação no MVP | Critério mínimo de funcionamento |
| --- | --- | --- |
| Painel médico e fila de atenção | Incluído | Dados reais do piloto, filtros, pendências, responsáveis e acesso ao paciente. |
| Agenda e retornos | Incluído | Criar, alterar, consultar e acompanhar compromissos e lembretes. |
| Cadastro e prontuário longitudinal | Incluído | Identidade única, histórico persistente, documentos, eventos e permissões. |
| Pré-consulta | Incluído | Paciente envia; equipe revisa; médico acessa antes da consulta. |
| Consulta e registro | Incluído | Registro estruturado, salvamento, histórico e próximos passos. |
| Plano de cuidado | Incluído | Rascunho, revisão, aprovação, publicação e versões anteriores. |
| Hoje / Meu cuidado | Incluído | Paciente visualiza ações, plano vigente, pendências e orientações aprovadas. |
| Check-ins e evolução | Incluído | Cadastro, consulta, histórico e revisão pela equipe. |
| Conversas | Incluído | Mensagens no produto, histórico e vínculo com o contexto do paciente. |
| Exames, fotos e documentos | Incluído | Upload, armazenamento seguro, visualização e rastreabilidade. |
| IA assistiva | Incluído | Uso real do provedor escolhido, supervisão humana, fontes preservadas e logs. |
| Relatórios essenciais | Incluído | Informações operacionais e clínicas necessárias ao piloto e ao acompanhamento. |

Regra de completude
Se um bloco constar no protótipo aprovado e for necessário para concluir a jornada principal, ele integra o MVP com comportamento funcional. A lista acima não reduz funcionalidades mais detalhadas já validadas.

# 5. Ondas internas de entrega do MVP

As ondas abaixo organizam a execução. Todas pertencem ao mesmo MVP; não são fases futuras nem itens opcionais.

## Onda 1 — Fundação funcional

Arquitetura do produto, ambientes, autenticação, papéis e permissões.

Banco de dados, identidade do paciente, arquivos, auditoria, consentimentos e backups.

Critérios clínicos, privacidade, segurança e regras de publicação aprovados para o piloto.

## Onda 2 — Jornada completa médico/paciente

Painel, agenda, cadastro, prontuário, pré-consulta, consulta e plano de cuidado.

Hoje, Meu cuidado, Conversas, Evolução, check-ins, exames e documentos.

Estados, mensagens, permissões e persistência equivalentes ao protótipo validado.

## Onda 3 — Continuidade e IA supervisionada

Próxima ação, responsável, prazo, tarefas, lembretes e fila de atenção.

Sínteses e rascunhos reais com preservação das fontes, edição, aprovação e logs.

Relatórios essenciais e visão longitudinal para acompanhamento do piloto.

## Onda 4 — Estabilização e aceite

Testes funcionais, segurança, privacidade, responsividade, acessibilidade e recuperação de falhas.

Treinamento, suporte, monitoramento, correções do piloto e documentação operacional.

Aceite formal após validação das jornadas críticas e dos critérios definidos neste documento.

## 5.1 Critérios de aceite do MVP

| Dimensão | Condição de aceite |
| --- | --- |
| Jornada ponta a ponta | Médico e paciente concluem os cenários críticos sem dados fictícios ou intervenção técnica fora do fluxo. |
| Persistência | Cadastros, planos, check-ins, mensagens, documentos e histórico permanecem disponíveis entre sessões. |
| Segurança | Cada perfil acessa somente o que lhe é permitido; ações relevantes ficam registradas. |
| Supervisão clínica | Conteúdo assistido por IA é identificado e não chega ao paciente sem aprovação profissional. |
| Continuidade | O sistema mantém estado, próxima ação, responsável, prazo e evidências do acompanhamento. |
| Operação | Backups, monitoramento, suporte e procedimento de contingência estão disponíveis para o piloto. |
| Qualidade | Fluxos validados em desktop e celular, sem bloqueios críticos, com requisitos essenciais de acessibilidade. |
| Governança | Piloto autorizado após aprovação clínica, jurídica/LGPD, segurança e aceite dos responsáveis. |

# 6. Exceções e alternativas seguras no MVP

Poucos itens podem aparecer no protótipo com uma experiência mais ampla do que a primeira implementação. Nesses casos, o MVP preserva a tarefa do usuário por uma solução segura e operacional.

| Tema | Como funciona no MVP | Evolução posterior |
| --- | --- | --- |
| Teleconsulta | Agendamento e acesso por link seguro ao serviço definido pela clínica. | Vídeo nativo, sala integrada, gravação autorizada e transcrição em tempo real. |
| Prescrição eletrônica | Registro e acesso ao documento ou ligação com serviço externo certificado, quando contratado. | Integração certificada e fluxo nativo, conforme requisitos legais e fornecedor escolhido. |
| Fotos de refeições | Envio, histórico e revisão pela equipe; apoio descritivo apenas se clinicamente aprovado. | Estimativas avançadas por visão computacional após validação clínica específica. |
| Canais externos | Mensagens e notificações essenciais dentro do produto; comunicação externa conforme canal operacional definido. | Integrações omnichannel completas com WhatsApp, e-mail, SMS e outros canais. |

## 6.1 Itens que não fazem parte do MVP

Diagnóstico, prescrição, triagem de urgência ou publicação clínica totalmente autônomos.

Integrações com wearables e ecossistemas como HealthKit e Health Connect.

CRM completo de captação, qualificação de leads, funil comercial, orçamentos, cobrança e pagamentos.

Automação avançada de marketing, campanhas, mídia paga e integrações extensas com redes sociais.

BI avançado, modelos preditivos, operação multiunidade e recursos específicos de grande escala.

Recursos novos que não estejam no protótipo aprovado nem sejam necessários para a jornada principal.

Importante
As exceções não autorizam retirar do MVP uma jornada principal. Quando uma integração avançada ficar para depois, a tarefa correspondente deverá continuar executável por uma alternativa segura no produto ou no procedimento operacional acordado.

# 7. Sugestão de fases futuras

As fases futuras começam após o MVP funcional e seu aceite. Elas ampliam alcance, eficiência e escala; não substituem funcionalidades essenciais que deveriam estar prontas no MVP.

| Fase | Capacidades sugeridas |
| --- | --- |
| Fase 2 — Integrações e produtividade clínica | Teleconsulta nativa, transcrição autorizada, prescrição certificada, integrações com prontuários/laboratórios, base de evidências e automações operacionais adicionais. |
| Fase 3 — Aquisição, relacionamento e receita | CRM, captação e qualificação de leads, funil comercial, campanhas, omnichannel, propostas, pagamentos, assinaturas e métricas de conversão. |
| Fase 4 — Inteligência e escala | BI avançado, análises populacionais, modelos preditivos validados, wearables, configurações por clínica, multiunidade, desempenho e governança em escala. |

## 7.1 Critério para priorizar cada fase

1. Valor comprovado no piloto para médico, equipe e paciente.

2. Risco clínico, regulatório, de privacidade e de segurança controlado.

3. Dependências externas, custo recorrente e viabilidade técnica conhecidos.

4. Impacto mensurável em desfechos, adesão, tempo operacional ou crescimento.

## 7.2 Dependências para concluir o MVP

Disponibilização dos protocolos, conteúdos, formulários e regras clínicas aprovadas pela clínica.

Definição dos profissionais, pacientes e critérios do piloto controlado.

Aprovação jurídica/LGPD, política de privacidade, consentimentos e responsabilidades operacionais.

Escolha e contratação, quando aplicável, dos provedores de IA, mensagens, arquivos, teleconsulta ou prescrição.

Participação dos responsáveis da clínica nas validações, testes e aceite de cada jornada crítica.

## 7.3 Fechamento de escopo

Compromisso de entrega
O protótipo define a experiência-alvo; o MVP entrega essa experiência funcionando para um piloto controlado. Praticamente tudo o que for aprovado no protótipo integra o MVP, junto com a infraestrutura e a governança necessárias para operar com segurança.

Qualquer exclusão relevante, substituição definitiva ou nova funcionalidade deverá ser registrada em decisão de escopo, com impacto em prazo, custo, risco e critério de aceite.