# Escopo de Entrega do MVP e Fases Futuras

Plataforma de cuidado longitudinal da Clínica Dr Guilherme Martins

Documento de alinhamento de produto
Versão 1.0  Setembro de 2026

Decisão de escopo  Esta etapa entregará um protótipo navegável para validar a experiência de cuidado antes, durante e depois da consulta. O foco será provar a jornada, os estados, as decisões humanas e a continuidade do paciente com dados fictícios.

O MVP não será apresentado como sistema clínico em produção, prontuário, CRM completo ou automação real da clínica. Integrações, dados reais, mensagens externas, pagamentos e operação comercial ficam para fases futuras, depois da validação do produto.

| Entrega atual | Protótipo navegável do fluxo clínico e longitudinal |
| --- | --- |
| Usuários representados | Médico e paciente com cenários fictícios |
| Resultado esperado | Validar se o produto organiza contexto, decisão, próximo passo e acompanhamento |

# 1 Decisão de escopo

O briefing recebido descreve uma visão completa de operação da clínica. Para a fase atual, essa visão será dividida entre o que precisa ser validado no MVP e o que depende de maturidade operacional, infraestrutura, segurança e integração.

## Modelo de responsabilidade humana e assistida

| Categoria | Uso no produto | Aplicação no MVP |
| --- | --- | --- |
| H Humano | Decisão clínica, diagnóstico, prescrição, exceção sensível e comunicação que exige responsabilidade profissional. | Sempre permanece com o médico ou profissional autorizado. |
| HA Humano amplificado | Resumo, organização de fontes, rascunhos, perguntas sugeridas, pendências e contexto para decisão. | É o principal uso da IA no protótipo. |
| A Automatizado | Atualização de status, lembretes, tarefas e regras administrativas previsíveis. | Será representado como estado ou simulação. Execução externa fica para fases futuras. |

## Princípios obrigatórios do MVP

A IA prepara e organiza; o médico interpreta, decide, aprova e publica.

Relato original, dado registrado, síntese assistida e decisão médica permanecem separados.

O fluxo manual continua possível quando a IA não estiver autorizada ou disponível.

Atenção significa pendência operacional, não diagnóstico, risco clínico ou monitoramento de urgência.

Todo cenário utiliza dados fictícios e deixa explícitos seus limites.

Escopo em uma frase: demonstrar como a clínica pode acompanhar cada paciente com contexto, estado atual e próximo passo humano sem automatizar decisão clínica.

# 2 O que será entregue no MVP

A entrega será uma experiência web navegável, com visão médica em desktop e visão do paciente em mobile, organizada em uma jornada de ponta a ponta.

| Bloco | Entrega de produto | Evidência de validação |
| --- | --- | --- |
| Jornada longitudinal | Pré-consulta, preparação, consulta, plano de cuidado, publicação, acompanhamento e retorno conectados no mesmo percurso. | O usuário percorre o fluxo sem perder o contexto do paciente. |
| Experiência médica | Painel do dia, agenda, lista e detalhe do paciente, pré-consulta, dossiê, consulta, plano, mensagens, relatórios e itens que precisam de atenção. | O médico identifica rapidamente o que mudou e o que deve fazer em seguida. |
| Experiência do paciente | Hoje, Meu cuidado, Conversas, Evolução, pré-consulta, check-in e acesso apenas ao plano aprovado e publicado. | A pessoa entende o que precisa fazer e o que já foi confirmado pela equipe. |
| Continuidade operacional | Para cada paciente ativo: status, última ação, próxima ação, prazo, responsável, motivo da pendência e evidência disponível. | O painel responde quem precisa de ação, por quê, até quando e por quem. |
| Estados do cuidado | Preparação pendente, em acompanhamento, etapa pendente, retorno pendente, reavaliação e ciclo concluído. | Nenhum paciente ativo fica sem estado e sem próximo passo representado. |
| IA supervisionada | Organização de fatos, resumos, lacunas, conflitos, perguntas e rascunhos com fonte, versão e revisão médica. | Nenhum conteúdo assistido vira decisão ou orientação sem aprovação explícita. |

## Trilha de decisão e rastreabilidade

O conteúdo assistido seguirá a sequência rascunho, revisão médica, aprovação, publicação ou exportação e nova versão. A fonte original continuará acessível e não será sobrescrita por resumo ou inferência.

Identificação de autoria, data, origem, versão e estado de revisão.

Separação entre aprovar para uso médico e publicar para o paciente.

Registro demonstrativo das principais transições e ações humanas.

Avisos claros de que publicação no protótipo não significa prescrição nem sincronização com prontuário.

# 3 Cenários mínimos para validação

1  Acompanhamento ativo  Paciente com plano publicado, ações de cuidado, check-ins e evolução. O médico visualiza fontes, andamento e próximo passo.

2  Preparação incompleta  Paciente ainda sem pré-consulta concluída ou com informações ausentes. O sistema mantém a ausência visível e oferece continuidade manual.

3  Atenção operacional  Paciente com check-in não realizado, mensagem sem resposta, exame ou retorno pendente. O painel mostra motivo, evidência, prazo, responsável e ação humana recomendada.

## Entregáveis desta etapa

Protótipo web navegável com áreas de médico e paciente.

Fluxos completos dos três cenários fictícios de validação.

Painel médico com agenda, atenção, continuidade e próximos passos.

Jornada do paciente com plano publicado, check-in, conversas e evolução.

Regras de produto para estados, versões, aprovação, publicação e fluxo manual.

Roteiro de validação com o Dr Guilherme e registro das decisões para a próxima fase.

Backlog separado entre ajustes do MVP e oportunidades de expansão.

## Critérios de aceite do MVP

| Critério | Condição de aceite |
| --- | --- |
| Jornada completa | Os três cenários podem ser percorridos de ponta a ponta com dados fictícios. |
| Clareza operacional | Cada paciente ativo mostra estado, última ação, próxima ação, prazo e responsável. |
| Supervisão médica | Rascunhos e sugestões nunca são publicados sem decisão explícita do médico. |
| Proveniência | Fontes, autoria, data e versões permanecem visíveis nos pontos decisivos. |
| Fluxo manual | Recusa ou indisponibilidade da IA não impede o atendimento demonstrado. |
| Segurança clínica | A interface não diagnostica, prescreve, muda tratamento nem classifica urgência. |
| Usabilidade | Médico em desktop e paciente em mobile conseguem concluir as tarefas essenciais. |
| Validação | O Dr Guilherme aprova a jornada, os estados e as prioridades antes do piloto operacional. |

# 4 O que não faz parte do MVP

Os itens abaixo pertencem à visão futura do sistema, mas não são compromisso da etapa de prototipagem.

## Operação e integrações reais

Autenticação real, banco de dados clínico, persistência durável e uso de pacientes reais.

Integração com prontuário, CRM Vector, WhatsApp, Instagram, Google, e-mail, agenda ou meios de pagamento.

Envio real de mensagens, confirmações, lembretes, formulários ou tarefas automáticas.

Prescrição digital, assinatura clínica, sincronização com prontuário ou certificação como sistema clínico.

## Comercial e gestão da clínica

Entrada e deduplicação de leads, qualificação, funil, SLA comercial e motivo de perda.

Orçamentos, descontos, propostas, fechamento, cobrança e pagamentos.

Dashboard de conversão, ticket médio, produtividade, campanhas, NPS e BI gerencial.

Gestão completa de papéis de Érica, Larissa, enfermagem, administração e múltiplas clínicas.

## Automação clínica avançada

Diagnóstico, prescrição, alteração de dose, decisão terapêutica ou resposta clínica autônoma.

Classificação automática de risco ou urgência e monitoramento contínuo 24 horas.

Predições clínicas, recomendações de tratamento, interpretação autônoma de exames ou precisão nutricional por foto.

Teleconsulta nativa, transcrição real, wearables, HealthKit, Health Connect ou bases médicas conectadas.

Regra de transição: no MVP, esses temas podem aparecer apenas como contexto visual ou indicação de futuro, sempre rotulados como demonstrativos e sem sugerir operação real.

# 5 Sugestão de fases futuras

As fases abaixo são uma proposta de evolução. Cada uma deve começar somente após decisão explícita, definição de escopo, estimativa, requisitos de segurança e aceite da fase anterior.

## Fase 2 Fundação para piloto operacional

Objetivo: transformar o protótipo validado em uma base segura para uso controlado pela clínica.

Autenticação, perfis de acesso e separação entre médico, equipe e paciente.

Banco de dados, identidade única do paciente e histórico durável.

Consentimento, auditoria, retenção, exclusão, segurança e requisitos LGPD.

Cadastro mínimo e estados operacionais com responsável e prazo.

Exportação manual segura para o sistema oficial, sem assumir sincronização.

Piloto limitado com regras de contingência e suporte humano.

Marco para avançar: segurança, privacidade, responsabilidade clínica e fluxo do piloto aprovados.

## Fase 3 Continuidade e automações administrativas

Objetivo: reduzir esquecimentos e trabalho repetitivo na jornada de pacientes já atendidos.

Agenda, confirmações, formulários, lembretes, faltas e reagendamentos.

Motor de eventos, estados, regras, prazos, tarefas e escalonamento humano.

Retornos, exames, aplicações, sessões e etapas de tratamento pendentes.

Painel do dia com responsáveis, próximos passos e histórico operacional.

Integração inicial com um canal escolhido após validação de API e políticas.

Marco para avançar: a clínica comprova redução de pendências sem comprometer segurança ou vínculo humano.

## Fase 4 CRM e operação comercial

Objetivo: conectar a entrada do lead ao agendamento e ao fechamento sem misturar decisão clínica com venda.

Captação, origem, deduplicação, qualificação e responsável pelo lead.

Funil comercial, SLA, follow-up, comparecimento, proposta e motivo de perda.

Orçamento, regras de desconto, aprovação de exceções e pagamentos.

Integrações com WhatsApp, Instagram, Google, CRM e e-mail conforme disponibilidade técnica.

Separação entre dados comerciais e dados clínicos sensíveis.

Marco para avançar: processo comercial, mensagens, responsabilidades e indicadores aprovados pela clínica.

## Fase 5 Inteligência gerencial e escala

Objetivo: dar previsibilidade à operação e preparar o produto para outras unidades ou clínicas.

Dashboards de conversão, comparecimento, continuidade, retenção e produtividade.

Baseline, metas, KPIs, gargalos e qualidade operacional.

Regras configuráveis, múltiplas equipes, múltiplas clínicas e governança central.

BI, campanhas, custos, capacidade da equipe e análise de desempenho.

Avaliação separada de wearables, transcrição, bases de evidência e IA avançada.

Marco para avançar: dados confiáveis, operação estável e modelo comercial definidos.

## Limite permanente

Nenhuma fase futura autoriza a IA a diagnosticar, prescrever, alterar tratamento, classificar urgência ou publicar orientação clínica sem o profissional responsável.

# 6 Decisões para encerrar o alinhamento

Antes de considerar o MVP definido, recomenda-se validar com o Dr Guilherme os pontos abaixo.

1  Jornada prioritária  Confirmar que o MVP começa no paciente já interessado ou em acompanhamento e não inclui o funil completo de leads.

2  Estados do paciente  Aprovar os estados mínimos de preparação, acompanhamento, pendência, retorno, reavaliação e conclusão.

3  Painel de continuidade  Aprovar status, última ação, próxima ação, prazo, responsável, motivo e evidência como campos obrigatórios.

4  Regras de atenção  Definir quais pendências são operacionais e quais situações exigem encaminhamento humano imediato, sem decisão clínica automática.

5  Cenários de teste  Escolher os três casos fictícios que melhor representam a rotina real da clínica.

6  Porta de entrada da fase seguinte  Decidir se o primeiro piloto futuro priorizará agenda, continuidade, prontuário ou canal de mensagens.

## Ordem recomendada

Validar o escopo deste documento.

Fechar os estados e campos do Painel de Continuidade.

Concluir os três cenários navegáveis do MVP.

Realizar uma sessão estruturada de validação com o médico.

Transformar apenas os aprendizados aprovados em escopo da Fase 2.

Conclusão: o MVP entregará a experiência de cuidado longitudinal e a lógica de continuidade do paciente. CRM, comercial, integrações e inteligência gerencial permanecem no roadmap e não ampliam o compromisso desta etapa.